脑控游戏 · 运动想象在线解码模块

## 需求确认记录（v1.0）

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 脑控游戏运动想象在线解码模块 |
| 合作企业 | 翔宇医疗 |
| 承担团队 | 智能医学工程专业大一学生团队（4 人） |
| 文档定位 | 里程碑 ①（10/13 · W7）过程证据——记录企业需求的来源、答复与决策依据 |
| 文档状态 | v1.0（10/13 首次发布）。"待确认"栏未答复者均标注了团队默认值，答复到达后逐条更新并升版本 |
| 配套文件 | docs/MVP规格说明书.md（范围与验收）、docs/项目章程.md（团队与分工） |

这份文件的两个作用： ① 评审证据——证明"我们真的和企业确认过需求"，而不是自己拍脑袋定的范围； ② 沟通台账——企业口头说的每一条都落在这里，避免"当时说好了"的扯皮。

## 1. 需求确认会

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | MVP 需求确认会（里程碑 ① 必办） |
| 建议时间 | 10/13（W7）前，越早越好——它决定后面所有技术选择 |
| 建议时长 | 60 分钟 |
| 我方参会 | 蓝喜阳（主谈）、阎浩文（技术问题）、王释贤（接口问题）、黄凯森（游戏问题） |
| 企业参会 | 需求方负责人 + 采集设备/技术接口人（设备接口人最好在场） |
| 会议状态 | ⏳ 未召开 |
| 会议记录 | 会后 24 h 内整理进本文档，并同步更新《MVP 规格说明书》对应条目 |

### 会议议程（60 分钟）

| 时段 | 议题 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 0–10 min | 我方陈述对需求的理解（三件事的优先级，见第 3 节） | 企业确认或纠正 |
| 10–30 min | 逐条确认第 4 节的 5 个待确认问题 | Q1–Q5 有答复 |
| 30–45 min | 我方说明"延迟真相"（2 s 窗口，99.9% 是等数据） | 企业认可游戏节奏 |
| 45–55 min | 确认验收标准与交付形式 | 写入第 6 节 |
| 55–60 min | 下一步与联系人确定 | 双方接口人互换联系方式 |

议程第 3 项最重要：一定要让企业理解"反应慢不怪算法"。这一页讲清楚了， 后续就不会被要求"既要高准确率又要极低延迟"——那在物理上是冲突的。

## 2. 企业原始诉求（我方理解的重述）

| 编号 | 企业原话 / 材料关键词 | 我方理解 | 优先级 | 归属里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 在线数据处理 | 要"能实时跑"的解码链路，不是离线刷分 | ★★★★★ | ② MVP |
| R2 | 运动想象解码准确率提升 | 在"可实时"的前提下把准确率往上抬 | ★★★★ | ③ 中期 |
| R3 | 低信噪比、伪迹干扰 | 需要稳定的预处理与拒识机制，不能失控 | ★★★★ | ② MVP |
| R4 | 解码结果能被游戏/轮椅调用 | 输出必须标准化、可被外部程序订阅 | ★★★★★ | ② MVP |
| R5 | 兼容性强、成本低 | 设备无关、参数可调、零采购 | ★★★ | ②⑥ |
| R6 | 多脑区信息融合（枕叶、前额叶） | 企业自己也不确定可行性的探索方向 | ★★（探索） | ④ 可选项 |

重要判断（写下来备查）： R6 是"创新加分项"，不是第一版必须做出来的东西。 企业在材料里也是以"探索"口气提的。 因此 MVP 只预留通道布局（8 通道已含枕叶 Oz/P3/P4），不做分区融合建模。 这一条建议在需求确认会上主动向企业说明，避免后期被当作"没做"来质疑。

### 2.1 三类"最容易踩的坑"（我方主动防范）

| 坑 | 表现 | 我们的做法 |
| --- | --- | --- |
| 只做离线不做在线 | 交付时被问"能实时跑吗"答不上来 | MVP 就打通在线闭环，延迟第一天就列为考核指标 |
| 一上来上深度学习 | 数据少，跨被试打不过传统方法 | MVP 用频带功率 + LDA；深度学习本期不做 |
| 忽视个体差异/跨次漂移 | 落地失败的头号原因 | 列为 ③④ 的专项实验（LOSO、跨 session） |

## 3. 需求优先级与"先定游戏节奏"原则

### 3.1 优先级排序（我方建议，待企业确认）

1.	在线能跑（R1、R4）——不做出来，其余都没有意义；

2.	稳定不失控（R3）——宁可迟钝，不可抖动；

3.	准确率（R2）——在"能跑 + 稳定"的前提下再优化；

4.	多脑区探索（R6）——有余力才做，没有增益也是有效结论。

### 3.2 必须让企业接受的一条工程原则

先定游戏节奏 → 再倒推滑窗长度 → 最后在窗口内优化准确率。

原因（现场讲解用）：

端到端响应 ≈ 滑窗长度 + 单次计算
              （99.9%）    （0.1%）

•	算得再快，也要攒够 2 秒数据才能判断；

•	换深度模型、买显卡，对响应时间几乎没有帮助；

•	唯一有效的办法是缩短窗口，但窗口越短、信息越少、准确率越低。

结论："高准确率"与"极低延迟"在运动想象范式下物理冲突，

企业需要在两者间做取舍，而这个取舍应由游戏玩法决定。

| 游戏类型 | 可接受响应 | 建议窗口 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回合制 / 迷宫 / 弹球 | 2–3 s | 2.0 s（MVP 采用） | 准确率优先 |
| 弹球（快节奏）/ 赛车 | 1–1.5 s | 1.0 s | 需重新训练模型 |
| 实时动作（射击/格斗） | < 0.5 s | — | 运动想象做不到，请勿提此需求 |

## 4. 待确认问题清单（5 项 · 核心交付）

填写规则：企业答复后填入"企业答复"列，并在"状态"列打 ✅。 未答复者在 MVP 期间一律采用"团队默认值"（按计划书既定方案），不停工等待。 开关项（★）：答复会改变技术方案的，必须优先追。

| # | 问题 | 为什么关键 | 团队默认值（未答复时采用） | 企业答复 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 ★ | 采集设备的型号、通道数、采样率、通道顺序？支持 LSL 吗？ | 通道顺序必须书面确认——顺序错了，C3/C4 侧向性颠倒，模型会稳定地输出相反结果（看起来"很准"其实全反） | 8 通道 C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz；250 Hz；MVP 用 mock/replay，不接设备 |  | ⏳ 待答复 |
| Q2 ★ | 期望做几个动作（2 个还是 4 个）？最长能接受几秒响应？ | 直接决定技术难度与工作量；4 类数据量大、准确率低 | 2 类 + 不动；响应 ≤ 3 s（2 s 窗口） |  | ⏳ 待答复 |
| Q3 | 游戏/轮椅需要什么格式的输出（网络消息 / LSL / 串口）？ | 决定接口怎么写；格式定不下来两边无法并行开发 | WebSocket + JSON，见《MVP 规格说明书》4.2 |  | ⏳ 待答复 |
| Q4 | 有没有企业实测数据可以给我们（哪怕一点点）？ | 比公开数据集更有说服力，能验证通道顺序与真实信噪比 | 无 → 用公开数据集 BCI IV 2a/2b + 自制回放数据 |  | ⏳ 待答复 |
| Q5 | 由谁验收、以什么数据和标准验收、什么时候验收？ | 避免最后扯皮；验收口径要在 10/27 前说清 | 10/27 课程评审 + 企业侧确认；标准见《MVP 规格说明书》第 6 节 |  | ⏳ 待答复 |

### 4.1 建议追问的补充问题（时间允许时）

| # | 问题 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Q6 | 企业现有采集设备能否发布 LSL 流？ | 决定接入难度（有 LSL ≈ 50 行适配器） |
| Q7 | 是否已有脑控轮椅/康复设备的通信协议文档？ | 判断"同一套解码模块复用到轮椅"的改造成本 |
| Q8 | 企业预期的最终应用场景（康复训练？娱乐？科研？） | 影响演示脚本与体验指标侧重 |
| Q9 | 涉及真人数据时的伦理审查流程由谁主导、周期多长？ | 决定 ③ 之后能否采集自有人体数据 |
| Q10 | 企业是否有指定算法/论文希望我们复现或对比？ | 影响 ③④ 的实验设计 |

## 5. 已冻结的技术决策台账

下表中的决策在 MVP 期间不因企业口头意见而变更。 企业若提出不同意见，记入第 7 节"待决策栏"，最早在 ③（11/10）之后评估。

| # | 决策项 | 冻结值 | 决策依据 | 可否后期更改 | 关联需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 类别数 | 2 类（左手/右手）+ `idle` | 4 类准确率撑不住，且 MVP 重点是闭环 | ④ 之后可评估 | R2 |
| D2 | 滑窗长度 | 2.0 s | 弹球节奏可接受 2–3 s；准确率优先 | 改窗口需重新训练模型 | R1, R2 |
| D3 | 决策步长 | 0.5 s（刷新 2 条/秒） | 平衡响应与算力 | 可调 | R1 |
| D4 | 采样率 | 250 Hz | 与主流公开数据集/设备一致 | 可配 | R5 |
| D5 | 通道布局 | 8 通道（含运动区 + 枕叶） | 为多脑区融合预留，但不做融合 | 可扩通道 | R6 |
| D6 | 特征 | 频带功率对数（16 维） | 快、可解释、数据需求低 | ② 起可加黎曼 | R2 |
| D7 | 分类器 | LDA | 小数据、低延迟的强基线 | 可替换（统一 predict_proba 接口） | R2 |
| D8 | 伪迹处理 | 只标记不丢弃，降级为 idle | 丢弃会造成输出中断，体验更差 | ④ 可加 ICA/ASR | R3 |
| D9 | 输出接口 | WebSocket + JSON（字段见规格 4.2） | 语言无关、游戏/轮椅均可用 | 契约需走变更流程 | R4, R5 |
| D10 | 未训练策略 | 恒输出 `idle`（红线） | 绝不让游戏在无模型时乱动 | 不可更改 | R3 |
| D11 | 深度学习 | 本期不做 | 数据量不够、跨被试常更差、对延迟无帮助 | 下期评估 | R2 |
| D12 | 多脑区融合 | MVP 不做，仅预留通道 | 企业自述为探索方向 | ④ 按剩余时间取舍 | R6 |

## 6. 验收口径确认（待企业签字确认）

| 项 | 我方提议 | 企业确认 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 交付节点 | 10/27（课程 W9 硬节点，不可挪） |  | ⏳ |
| MVP 交付形式 | 可运行模块 + 脑控弹球 Demo + 延迟实测数字 |  | ⏳ |
| MVP 是否报准确率 | 不报（真实数字 11/10 用 BCI IV 2a 给出） |  | ⏳ |
| 计算耗时标准 | p95 < 50 ms |  | ⏳ |
| 端到端响应标准 | ≤ 3 s（其中 2 s 为窗口累积） |  | ⏳ |
| 稳定性标准 | 连续 1 h 不崩、内存不增长 |  | ⏳ |
| 最终验收节点 | 12/08 Demo Day + 12/15 归档交付 |  | ⏳ |
| 数据与伦理 | 本期不采集患者数据；采集同学数据前完成伦理审查 + 知情同意 |  | ⏳ |

"MVP 不报准确率"这一条必须当面确认。 这是学术诚信红线，也是防止评审时被质疑"为什么没有准确率"的挡箭牌—— 我们主动说明"模拟数据只证明流程，真实数字 11/10 给"，比事后解释强得多。

## 7. 待决策栏（冻结期新增需求 / 意见分歧）

使用规则：任何"会上临时提出、但不在 MVP 范围内"的需求，都记在这里， 不在 MVP 内实施（见《MVP 规格说明书》第 9 节变更控制）。

| # | 日期 | 提出方 | 内容 | 我方初步判断 | 处理决定 | 复议节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | *（暂无）* | — | — | — |

## 8. 沟通机制

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 对口人 | 我方：蓝喜阳（组长，统一出口）；企业：待确认 |
| 常规节奏 | 每周 1 次书面进度同步（邮件/群消息，含本周产出与卡点） |
| 评审前 | 每个里程碑前 3 天发出《评审材料预告》，前 1 天确认参会 |
| 紧急事项 | 直连电话；影响节点的问题当天上报，不积压到例会 |
| 变更请求 | 一律走《MVP 规格说明书》第 9 节变更流程，不接受口头变更直接改代码 |
| 留痕 | 所有企业答复（含微信/邮件截图）归入 docs/evidence/，作为评审证据 |

## 9. 会后更新清单

需求确认会结束后，按下表逐项更新，24 h 内完成。

☐ 	第 4 节 Q1–Q5 填入企业答复并标注状态

☐ 	Q1 若答复的通道顺序与默认值不同 → 更新《MVP 规格说明书》4.1 与 5.2

☐ 	Q2 若类别数或响应时间与默认值不同 → 更新《MVP 规格说明书》5.1（需重估工作量）

☐ 	Q3 若输出格式与 WebSocket 不同 → 评估适配成本，更新《MVP 规格说明书》4.3

☐ 	Q4 若拿到企业数据 → 记录格式、通道、采样率，安排验证计划

☐ 	Q5 验收口径填入第 6 节并请企业确认

☐ 	第 7 节登记会上提出的所有范围外需求

☐ 	会议记录与答复截图存入 docs/evidence/W7_1013/

☐ 	本文档升版本号并同步主文件《项目计划书》第 10 节

## 变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 编制人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-13 | 首次发布；Q1–Q5 待企业答复，已填入团队默认值 | 蓝喜阳 |

*本文件是里程碑 ①（10/13 · W7）的过程证据之一，记录企业需求的来源与答复状态。*

*未答复项均已给出团队默认值，不因等待答复而停工；答复到达后逐条更新并升版本。*

*技术决策的冻结值与依据见第 5 节；范围与验收口径以《MVP 规格说明书》为准。*